АКТ ПРОВЕРКИ № 2

Проверка законности, результативности( эффективности и экономности) использования бюджетных средств по контракту «Приобретение спортивной площадки в п.Зурган Ханатинского СМО Малодербетовского района Республики Калмыкия»   за 2021 год

с. Малые Дербеты								01.10.2021 года

Основание для проведения проверки: : ст. 157 БК РФ, ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ,

а также требование  прокурора района старшего советника юстиции Д.В.Муджикова.

Цели проверки:

- определение законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на обеспечение комплексного развития сельских территорий;

- предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

Предмет проверки: соблюдение заказчиком требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Объект проверки: Администрация Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия в части заключения и исполнения контракта на выполнение работ по приобретению спортивной площадки в п.Зурган  Ханатинского СМО  Малодербетовского района Республики Калмыкия за 2021 год.

Вопросы проверки:

- Размещение закупок в соответствии с планами-графиками заказчиков, соответствие планов-графиков доведенным лимитам бюджетных обязательств.

- Обоснование начальной (максимальной) цены товаров (работ, услуг), включенных в план-график.

- Соблюдение требований законодательства при проведении процедур закупок для определения поставщика  товаров (работ, услуг).

- Своевременность и полнота выполнения контрактных обязательств поставщиком и заказчиком.

- Размещение отчетов об исполнении контрактов или отдельных его этапов.

Проверяемый период деятельности: 2021 г.

Проверка проведена Контрольно-счетной палатой Собрания депутатов МРМО РК (далее

КСП Собрания депутатов МРМО РК) в составе:

- Дорджиева Полина Дорджиевна – Председатель Контрольно-счетной палаты Собрания депутатов Малодербетовского РМО РК.

О сроках проверки, цели проверки должностное лицо проверяемого объекта, надлежащим образом уведомлен 28.09.2021г. (уведомление № 25  от 28.09.2021г.)

В проверяемом периоде руководителем объекта проверки является Лиджиев Саранг Николаевич  - глава Администрации Малодербетовского РМО РК (ахлачи).

Общие сведения

В рамках государственной программы Республики Калмыкия " Комплексное развитие сельских территорий" подпрограммы « Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» Администрация Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия выступила заказчиком объекта по приобретению спортивной площадки в п.Зурган     Малодербетовского района Республики Калмыкия.  и заключила соответствующий муниципальный контракт № 0105300001221000003 от 24.05.2021года, цена контракта -  272 383,33 руб. Кроме того принято дополнительное соглашение №1 от 28.05 2021г. к муниципальному контракту № 0105300001221000003 от 24.05.2021 года, где стороны приняли решение об изменение суммы по  Контракту, изложив п.3.1 Контракта изложить в следующей редакции: « Общая цена Контракта составляет 248830,00 ( Двести сорок восемь тысяч восемьсот тридцать)руб.00 коп. НДС не облагается в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения.»

ИНН заказчика: 0805002120. Срок исполнения контракта  30 календарных дней с момента заключения  муниципального контракта.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

- Размещение закупки в соответствии с планами-графиками заказчиков, соответствие планов-графиков доведенным лимитам бюджетных обязательств

Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджету Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы « Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы Республики Калмыкия «Комплексного развития сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия  № 367 от 17 декабря 2019г.  заключено 27 января 2021года.  № 85620000-1-2020-015    между  Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия  и  Администрацией Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия.

В соответствии с п.1.3 Соглашения расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, установлены Постановлением Администрации Ханатинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия от 15.12.2016г № 9 « Об утверждении муниципальной программы « Комплексная программа по благоустройству территории Ханатинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2017-2023 годы».

В рамках соглашения общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Малодербетовского районного муниципального образования на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2021 году 1 856 070 ( один миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч семьдесят ) рублей 00 копеек, в том числе  из бюджета Республики Калмыкия уровня софинансирования, равного 85,96% составляет  не более 1 595 490 ( один миллион пятьсот девяносто пять тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек.

Объем бюджетных ассигнований по соглашению на приобретение спортивной  площадки  в п. Зурган предусмотрен в сумме 248830 (Двести сорок восемь тысяч восемьсот тридцать) руб.00 коп., в том числе  из бюджета Республики Калмыкия уровня софинансирования, равного 85,96% составляет 204920 ( двести четыре тысячи девятьсот двадцать) руб.00 копеек.

План-график на 2021 год утвержден Главой Администрации Малодербетовского РМО  и размещен в Единой информационной системе.

Приобретение спортивной  площадки  в п. Зурган  Малодербетовского района Республики Калмыкия  внесены под номером 0012, наименование позиции по КТРУ  42.99.12.110 план-графика закупок от 16 марта 2021 года, ИКЗ- 213080500212008050100100120014299244.

Таким образом, требования по размещению в Единой информационной системе предстоящего аукциона по  приобретению спортивной  площадки  в п. Зурган   Малодербетовского района Республики Калмыкия  соблюдены.

- Обоснование начальной (максимальной) цены товаров (работ, услуг), включенных в план-график.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта в плане-графике Администрации Малодербетовского РМО РК  произведено в соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ и Приказом Минэкономразвития России от 02 октября 2013 г. № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», Заказчиком проведены изучения по определению и обоснованию начальной (максимальной) цены контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Цель: определение начальной (максимальной) цены контракта

Метод определения начальной (максимальной) цены контракта: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Предмет муниципального контракта: Приобретение спортивной площадки в п. Зурган Малодербетовского района Республики Калмыкия

Способ изучения: запросы ценовой информации у потенциальных Поставщиков.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта:

| № | Наименование товара | кол-во | #1 | #2 | #3 | средняя цена | кооэф. Вариации | НМЦК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивная площадка | 1 | 280095,00 | 274955,00 | 262100,00 | 272383,33 | 3.40 | 272383,33 |

Проверкой выбора метода определения начальной (максимальной) цены контракта в плане-графике и в извещении на проведение аукциона нарушений не установлено, начальная цена контракта определена в соответствии с методом сопоставимых рыночных цен( анализ рынка).

- Соблюдение требований законодательства при проведении процедур закупок для определения поставщика  товаров (работ, услуг).

Закупка совершена путем проведения аукциона в электронной форме, что соответствует требованиям ФЗ-44. Аукционная документация размещена 29.04.2021 года в Единой информационной системе, начальная (максимальная) цена контракта составила 272 383,33 руб., начало закупки – май 2021 года, что соответствует данным плана-графика на 2021 год.

Использована площадка в информационно- телекоммуникационной сети “Интернет»:  АО « РАД»: https://gz.lot-online.ru, в аукционе приняли участие ООО «НАША СЕМЬЯ » .

На момент окончания срока подачи заявок до 08:00 ( время московское) 12 мая 2021 года подана 1 (одна) заявка от участника закупки с идентификационными номерами « ЕА -91389».

В соответствии с ч.16 ст.66 Федерального закона № 44-ФЗ признать электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на приобретение спортивной площадки в п. Зурган Малодербетовского района Республики Калмыкия ( извещение № 0105300001221000003) несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка.

Единая комиссия  по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденная распоряжением Главы Администрации Малодербетовского РМО РК   от 03 июня 2020 года №166, в соответствии с п.4 ч.1 ст.71 ФЗ № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года на заседание признала победителем электронного аукциона по  приобретению спортивной  площадки  в п.Зурган   Малодербетовского района Республики Калмыкия ООО «НАША СЕМЬЯ » в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 66 Федерального закона № 44-ФЗ в порядке, установленном ст.83.2 данного Федерального закона.

- Своевременность и полнота выполнения контрактных обязательств поставщиком и заказчиком.

Визуальным осмотром в ходе проверки подтверждена  выполнение работ по приобретению  и дальнейшей установке спортивной  площадки  в п.Зурган. Приобретенное оборудование соответствует спецификациям к заключенному муниципальному контракту.

В соответствии с Соглашением от 27 января 2021 года субсидии из федерального и республиканского  бюджета в 2021 году  по приобретению спортивной  площадки  в п.Зурган      Малодербетовского района Республики Калмыкия составила 204920 рублей или 85,96%. Из местного бюджета в соответствии с Соглашением было выделено 43910  рублей или 14,04% от общих расходов на реконструкцию объекта.

Субсидии из Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия поступили по следующим платежным поручениям:

| № | дата | № п/п | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.06.2021г | № 851542 | 813 256,60 |
| 2 | 30.06.2021г | №14906 | 427 791,82 |
| 3 | 30.07.2021г | № 14664 | 354 441,58 |
|  |  | Всего | 1 595 490,00 |

В нарушении ч.13.1 ст.34 Федерального закона не соблюден порядок оплаты поставленных товаров по муниципальному контракту:

| №, дата контракта | Сумма контракта | №, дата товарной накладной | Сумма, рублей | Дата акта приема передачи | №, дата п/п | Сумма по п/п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №10105300001221000003 от 24.05.2021 года | 248830,00 | № 128 от 28.05.2021г | 248830,00 | 28.05.2021г | №15125 30.06.2021г | 224830,00 |
|  |  |  |  |  | №15128 30.06.2021г | 24000,00 |
|  |  | Итого | 248830,00 |  |  | 248830,00 |

Так, согласно условию муниципального контракта (п.3.5) оплата осуществляется по факту поставки товара на основании товарной накладной, счета, счет-фактуры (в случае, предусмотренном НК РФ), в течение 15( Пятнадцати) рабочих дней без авансирования. Соответственно, оплата поставки оборудования должна быть осуществлена не позднее 18.06.21г.

Согласно отчету о достижении значений показателей результативности по состоянию на 1 октября 2021 года техническая готовность объекта « Спортивная  площадка в п.Зурган» составила 100%.

- Размещение отчетов об исполнении контрактов или отдельных его этапов.

Исходя из письма МЭР РФ от 31 декабря 2014 г. № Д28и-2919 в соответствии с частью 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе и содержащем информацию об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта.

Согласно части 10 статьи 94 Закона № 44-ФЗ к отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги и документ о приемке таких результатов либо иной определенный законодательством Российской Федерации документ.

Проверкой установлено, что в соответствии с требования Федерального закона № 44-ФЗ заказчик своевременно разместил в ЕИС сведения об исполнении контракта 02.07.2021г.

Выводы по акту

1. В рамках государственной программы Республики Калмыкия " Комплексное развитие сельских территорий" подпрограммы « Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» Администрация Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия выступила заказчиком объекта по приобретению спортивной площадки в п.Зурган     Малодербетовского района Республики Калмыкия.  и заключила соответствующий муниципальный контракт № 0105300001221000003 от 24.05.2021года, цена контракта -  272 383,33 руб. Кроме того принято дополнительное соглашение №1 от 28.05 2021г. к муниципальному контракту № 0105300001221000003 от 24.05.2021 года, где стороны приняли решение об изменение суммы по  Контракту, изложив п.3.1 Контракта изложить в следующей редакции: « Общая цена Контракта составляет 248830,00 ( Двести сорок восемь тысяч восемьсот тридцать)руб.00 коп. НДС не облагается в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения.»

ИНН заказчика: 0805002120. Срок исполнения контракта  30 календарных дней с момента заключения  муниципального контракта.

2. Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджету Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы « Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы Республики Калмыкия «Комплексного развития сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия  № 367 от 17 декабря 2019г.  заключено 27 января 2021года.  № 85620000-1-2020-015    между  Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия  и  Администрацией Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия.

Объем бюджетных ассигнований по соглашению на приобретение спортивной  площадки  в п. Зурган предусмотрен в сумме 248830 (Двести сорок восемь тысяч восемьсот тридцать) руб.00 коп., в том числе  из бюджета Республики Калмыкия уровня софинансирования, равного 85,96% составляет 204920 ( двести четыре тысячи девятьсот двадцать) руб.00 копеек.

3. Требования по размещению в Единой информационной системе предстоящего аукциона  по приобретению спортивной  площадки  в п. Зурган   Малодербетовского района Республики Калмыкия , а также отражение аукциона в плане закупок и плане-графике закупок  Администрации Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия    соблюдены.

Проверкой выбора метода определения начальной (максимальной) цены контракта в плане-графике и в извещении на проведение аукциона нарушений не установлено, начальная цена контракта определена в соответствии с методом сопоставимых рыночных цен( анализ рынка).

4. Закупка совершена путем проведения аукциона в электронной форме.

5. Визуальным осмотром в ходе проверки подтверждена  выполнение работ по приобретению  и дальнейшей установке спортивной  площадки  в п.Зурган. Приобретенное оборудование соответствует спецификациям к заключенному муниципальному контракту.

В нарушении ч.13.1 ст.34 Федерального закона не соблюден порядок оплаты поставленных товаров по муниципальному контракту. Так, согласно условию муниципального контракта (п.3.5) оплата осуществляется по факту поставки товара на основании товарной накладной, счета, счет-фактуры (в случае, предусмотренном НК РФ), в течение 15( Пятнадцати) рабочих дней без авансирования. Соответственно, оплата поставки оборудования должна быть осуществлена не позднее 18.06.21г.

6. В соответствии  с Соглашением от 27 января 2021 года субсидии из вышестоящих бюджетов в 2021 году на софинансирование  по приобретению спортивной  площадки  в п. Зурган   Малодербетовского района Республики Калмыкия   поступало полностью.

7. Проверкой установлено, что в соответствии с требования Федерального закона № 44-ФЗ заказчик своевременно разместил в ЕИС сведения об исполнении контракта 02.07.2021г.

Председатель

Контрольно-счетной палаты

Малодербетовского РМО РК                                                       П.Д.Дорджиева

Глава Администрации Малодербетовского

РМО РК (ахлачи)                                                                           С.Н.Лиджиев