АКТ ПРОВЕРКИ № 5

Проверка законности, результативности( эффективности и экономности) использования бюджетных средств на ремонт обелиска « Никто не забыт, ничто не забыто» в п.Ханата за 2021 год

с. Малые Дербеты								            08.10.2021 года

Основание для проведения проверки: : ст. 157 БК РФ, ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ,

а также требование  прокурора района старшего советника юстиции Д.В.Муджикова.

Цели проверки:

- определение законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на обеспечение комплексного развития сельских территорий.

Предмет проверки: соблюдение заказчиком требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Объект проверки: Администрация Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия

Проверяемый период деятельности: 2021 г.

Проверка проведена Контрольно-счетной палатой Собрания депутатов МРМО РК (далее

КСП Собрания депутатов МРМО РК) в составе:

- Дорджиева Полина Дорджиевна – Председатель Контрольно-счетной палаты Собрания депутатов Малодербетовского РМО РК.

О сроках проверки, цели проверки должностное лицо проверяемого объекта, надлежащим образом уведомлен 28.09.2021г. (уведомление № 25  от 28.09.2021г.)

В проверяемом периоде руководителем объекта проверки является Лиджиев Саранг Николаевич  - глава Администрации Малодербетовского РМО РК (ахлачи).

Общие сведения

Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджету Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы « Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы Республики Калмыкия «Комплексного развития сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия  № 367 от 17 декабря 2019г.  заключено 27 января 2021года.  № 85620000-1-2020-015    между  Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия  и  Администрацией Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия.

В соответствии с п.1.3 Соглашения расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, установлены Постановлением Администрации Ханатинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия от 15.12.2016г № 9 « Об утверждении муниципальной программы « Комплексная программа по благоустройству территории Ханатинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2017-2023 годы».

В рамках соглашения общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Малодербетовского районного муниципального образования на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2021 году 1 856 070 ( один миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч семьдесят ) рублей 00 копеек, в том числе  из бюджета Республики Калмыкия уровня софинансирования, равного 85,96% составляет  не более 1 595 490 ( один миллион пятьсот девяносто пять тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек.

Объем бюджетных ассигнований на сохранение и ремонт Обелиска « Никто не забыт, ничто не забыто» в п.Ханата Малодербетовского района Республики Калмыкия  осуществляется  в соответствии с перечнем мероприятий по благоустройству сельских территорий и предусмотрен в сумме 412 330 (Четыреста двенадцать тысяч триста тридцать) руб.00 коп., в том числе  из бюджета Республики Калмыкия уровня софинансирования, равного 82,35% составляет  339 570 ( Триста тридцать девять тысяч пятьсот семьдесят) руб.00 копеек.

В проверяемом периоде, в рамках Федерального закона № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  заказчиком применен неконкурентный способ – закупка у единственного поставщика в соответствии со ст.93.п4 ч.1 Федерального закона № 44-ФЗ, который устанавливает  право заказчика на   осуществление закупки у единственного поставщика ( подрядчика, исполнителя).

Расходы на закупки учреждения соответствуют целям определения закупок и реализации мероприятий, определенных с учетом положений статьи 13 Закона № 44-ФЗ, иным нормативным актам о контрактной системе в сфере закупок.

На основании:  п.4 ч.1.ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ – заключен контракт № 5 от 29 июня 2021г  на общую сумму  412 330 рублей  с ООО « ТЕХ-СТРОЙ» на выполнение работ в соответствии с локальной сметой.

Субсидии из  бюджета Республики Калмыкия поступили по следующим платежным поручениям:

| № | дата | № п/п | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.06.2021г | № 851542 | 813 256,60 |
| 2 | 30.06.2021г | №14906 | 427 791,82 |
| 3 | 30.07.2021г | № 14664 | 354 441,58 |
|  |  | Всего | 1 595 490,00 |

В ходе контрольного мероприятия установлено, что подрядной организацией представлен Акт выполненных работ по форме КС-2:

№1 от 29 июля 2021 года на сумму  412 330,00 рублей

Итого на сумму 412 330,00рублей.

Визуальным осмотром в ходе проверки подтверждено выполнение демонтажных работ,  разборка кладки из кирпича, разборка тротуаров и дорожек из плит, разборка покрытий полов из керамических плиток, разборка деревянных заборов штакетных.  Устройство ленточных   фундаментов, кладка стен из кирпича, устройство подстилающих слоев песочных и бетонных, устройство покрытий из тротуарной плитки,  установка бортовых камней бетонных, оштукатуривание поверхностей цементным раствором по камню и бетону, устройство металлических ограждений, огрунтовка и окраска металлических поверхностей.

В соответствии со счетом на оплату № 11 от 26.07.2021г, актом выполненных работ по форме КС-2 от 29.06.2021г по исполнению контракта Администрацией Малодербетовского РМО РК  оплачены работы:

| № | Наименование | дата | № п/п | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО « ТЕХ-СТРОЙ » | 30.07.2021г. | 105554 | 412330,00 |
|  |  |  | Итого | 412330,00 |

Услуги выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством.

Выводы по акту

1.    В рамках соглашения общий объем бюджетных ассигнований на сохранение и ремонт Обелиска « Никто не забыт, ничто не забыто» в п.Ханата Малодербетовского района Республики Калмыкия  осуществляется  в соответствии с перечнем мероприятий по благоустройству сельских территорий и предусмотрен в сумме 412 330 (Четыреста двенадцать тысяч триста тридцать) руб.00 коп., в том числе  из бюджета Республики Калмыкия уровня софинансирования, равного 82,35% составляет  339 570 ( Триста тридцать девять тысяч пятьсот семьдесят) руб.00 копеек.

2.   В  рамках реализации мероприятий на  обеспечение комплексного развития сельских территорий  осуществлены закупки у единственного поставщика на основании:

п.4 ч.1.ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ .

3. В соответствии  с Соглашением от 27 января 2021 года  № 85620000-1-2020-015      субсидии из вышестоящих бюджетов в 2021 году на софинансирование проектов по благоустройству сельских территорий Малодербетовского РМО РК  поступало полностью.

4. Визуальным осмотром в ходе проверки подтверждено выполнение демонтажных работ,  разборка кладки из кирпича, разборка тротуаров и дорожек из плит, разборка покрытий полов из керамических плиток, разборка деревянных заборов штакетных.  Устройство ленточных   фундаментов, кладка стен из кирпича, устройство подстилающих слоев песочных и бетонных, устройство покрытий из тротуарной плитки,  установка бортовых камней бетонных, оштукатуривание поверхностей цементным раствором по камню и бетону, устройство металлических ограждений, огрунтовка и окраска металлических поверхностей.

Услуги выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством.

Председатель

Контрольно-счетной палаты

Малодербетовского РМО РК                                                    П.Д.Дорджиева

Глава

Администрации Малодербетовского

РМО РК	( ахлачи)                                                                               С.Н.Лиджиев