АКТ ПРОВЕРКИ № 6

Проверка законности, результативности( эффективности и экономности) использования бюджетных средств на обустройство тротуаров по ул.Советская в с.Малые Дербеты за 2021 год

с. Малые Дербеты							          	12.10.2021 года

Основание для проведения проверки: : ст. 157 БК РФ, ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ,

а также требование  прокурора района старшего советника юстиции Д.В.Муджикова.

Цели проверки:

- определение законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на обеспечение комплексного развития сельских территорий.

Предмет проверки: соблюдение заказчиком требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Объект проверки: Администрация Малодербетовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия

Проверяемый период деятельности: 2021 г.

Проверка проведена Контрольно-счетной палатой Собрания депутатов МРМО РК (далее

КСП Собрания депутатов МРМО РК) в составе:

- Дорджиева Полина Дорджиевна – Председатель Контрольно-счетной палаты Собрания депутатов Малодербетовского РМО РК.

О сроках проверки, цели проверки должностное лицо проверяемого объекта, надлежащим образом уведомлен 12.10.2021г. (уведомление № 28 от 12.10.2021г.)

В проверяемом периоде руководителем объекта проверки является Эрдниев Евгений Андреевич - глава Администрации Малодербетовского СМО РК.

.

Общие сведения

Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджету Малодербетовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы « Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы Республики Калмыкия «Комплексного развития сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия  № 367 от 17 декабря 2019г.  заключено 26 января 2021года.  № 85620455-1-2020-006    между Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия  и  Администрацией Малодербетовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.

В рамках соглашения общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Малодербетовского сельского муниципального образования на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия составляет в 2021 году 1 405 970 ( один миллион четыреста пять тысяч девятьсот семьдесят ) рублей, в том числе  из бюджета Республики Калмыкия уровня софинансирования, равного 92,89% составляет не более 1 305 970 (один миллион триста пять тысяч девятьсот семьдесят ) рублей 00 копеек.

В соответствии с п.1.3 Соглашения расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, установлены Постановлением Администрации Малодербетовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия от 05.02.2020г № 6 « Об утверждении муниципальной программы « Комплексное развитие сельских территорий Малодербетовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2020-2025 годы» ( с изм.от 14.01.2021г №1).

Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, согласно паспорта общественно-значимого проекта по благоустройству сельских территорий  на обустройство тротуаров по ул.Советская в с.Малые Дербеты -  1 405 970 рублей. Реализация данного проекта позволит значительно повысить уровень комфортного состояния центральной части села, что отразится на облике всего райцентра. Также при строительстве тротуарной дорожки будут созданы условия для безопасного движения и защиты жителей от дорожно- транспортных происшествий и приобщения детей к пешим и велосипедным прогулкам.

В проверяемом периоде, в рамках Федерального закона № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  заказчиком применен неконкурентный способ – закупка у единственного поставщика в соответствии со п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ, который устанавливает  право заказчика на   осуществление закупки у единственного поставщика ( подрядчика, исполнителя).

Расходы на закупки учреждения соответствуют целям определения закупок и реализации мероприятий, определенных с учетом положений статьи 13 Закона № 44-ФЗ, иным нормативным актам о контрактной системе в сфере закупок.

На основании:  п.4 ч.1.ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ – заключены договора на общую сумму 1 405 970 рублей, в том числе с:

- ООО « Компания красота под ногами»  от 26.02.2021г № 17 приобретение  тротуарной плитки « Кирпичик»  серый   –  420 000 рублей 00 копеек;

- ООО « Компания красота под ногами»  от 26.02.2021г № 18  приобретение камня бортового тротуарного  цвет серый   – 200 000 рублей 00 копеек;

- ИП Убушиева У.В. от 01.04.2021г № 32 приобретение цемента М-500 – 184 800 рублей 00копеек;

- ООО « Строй- Комфорт» от 01.04.2021г № 7  на укладку тротуарной плитки  по улице Советская с. Малые Дербеты, Малодербетовского района Республики Калмыкия – 374 000 рубля 00 копеек.

- ООО « Строй- Комфорт» от 01.04.2021г № 8  на укладку камня бортового тротуарного, укладка геотекстиля по улице Советская с. Малые Дербеты, Малодербетовского района Республики Калмыкия – 227 170 рубля 00 копеек.

Субсидии из  бюджета Республики Калмыкия поступили по следующим платежным поручениям:

| № | дата | № п/п | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19.03.2021г. | 540793 | 575 902,33 |
| 2 | 21.04.2021г. | 658910 | 171 656,05 |
| 3 | 29.04.2021г. | 688572 | 558411,62 |
|  |  | Всего | 1 305 970,00 |

В соответствии с отчетами по исполнению договоров Администрацией Малодербетовского СМО РК  оплачены работы:

| № | Наименование | дата | № п/п | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО « Компания красота под ногами » | 19.03.2021г. | 540877 | 200 000,00 |
| 2 | ООО « Компания красота под ногами » | 19.03.2021г. | 540879 | 400 000,00 |
| 3 | ООО « Компания красота под ногами » | 19.03.2021г. | 540878 | 20000,00 |
| 4 | ИП Убушиева У.В | 21.04.2021г. | 659301 | 184 800,00 |
| 5 | ООО « Строй- Комфорт» | 29.04.2021г | 689790 | 374 000,00 |
| 6 | ООО « Строй- Комфорт» | 29.04.2021г | 689792 | 227 170,00 |
|  |  |  | Итого | 1 405 970,00 |

Согласно акта выполненных работ  уложено тротуарной плитки – 425 кв.м., бортового камня – 900 м по улице Советская с.Малые Дербеты, Малодербетовского района Республики Калмыкия. Услуги выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством.

Выводы по акту

1.        В рамках соглашения общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Малодербетовского сельского муниципального образования на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия составляет в 2021 году 1 405 970 ( один миллион четыреста пять тысяч девятьсот семьдесят ) рублей, в том числе  из бюджета Республики Калмыкия уровня софинансирования, равного 92,89% составляет не более 1 305 970 (один миллион триста пять тысяч девятьсот семьдесят ) рублей 00 копеек.

2.   В  рамках реализации мероприятий на  обеспечение комплексного развития сельских территорий  осуществлены закупки у единственного поставщика на основании:

п.4 ч.1.ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ .

3. В соответствии  с Соглашением от 26 января 2021 года.  № 85620455-1-2020-006     субсидии из вышестоящих бюджетов в 2021 году на софинансирование проектов по благоустройству сельских территорий Малодербетовского СМО поступали полностью.

4. Согласно акта выполненных работ  уложено тротуарной плитки – 425 кв.м., бортового камня – 900 м по улице Советская с.Малые Дербеты, Малодербетовского района Республики Калмыкия. Услуги выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством.

Председатель

Контрольно-счетной палаты

Малодербетовского РМО РК                                                    П.Д.Дорджиева

Глава

Администрации Малодербетовского

СМО РК	                                                                                     Е.А.Эрдниев