АКТ ПРОВЕРКИ № 3

Проверка законности, результативности( эффективности и экономности) использования бюджетных средств по контракту «Капитальный ремонт здания МКОУ «Малодербетовская гимназия им.Б.Б.Бадмаева » за 2018 год

с. Малые Дербеты								08.05.2019 года

Основание для проведения проверки: : ст. 157 БК РФ, ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ,

а также требование  и.о. прокурора района младшего советника юстиции Д.А.Босхомджиева.

Цели проверки:

- определение законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на оплату контрактов при строительстве (реконструкции)  общеобразовательных учреждений;

- предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

Предмет проверки: соблюдение заказчиком требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Объект проверки: МКОУ « Малодербетовская гимназия им.Б.Б.Бадмаева МРМО РК» в части заключения и исполнения контракта «Капитальный ремонт  здания МКОУ « Малодербетовская гимназия им.Б.Б.Бадмаева МРМО РК».

Вопросы проверки:

- Размещение закупок в соответствии с планами-графиками заказчиков, соответствие планов-графиков доведенным лимитам бюджетных обязательств.

- Обоснование начальной (максимальной) цены товаров (работ, услуг), включенных в план-график.

- Соблюдение требований законодательства при проведении процедур закупок для определения поставщика  товаров (работ, услуг).

- Своевременность и полнота выполнения контрактных обязательств поставщиком и заказчиком.

- Размещение отчетов об исполнении контрактов или отдельных его этапов.

Проверяемый период деятельности: 2018-2019 г.г.

Проверка проведена Контрольно-счетной палатой Собрания депутатов МРМО РК (далее

КСП Собрания депутатов МРМО РК) в составе:

- Дорджиева Полина Дорджиевна – Председатель Контрольно-счетной палаты Собрания депутатов Малодербетовского РМО РК.

О сроках проверки, цели проверки должностное лицо проверяемого объекта, надлежащим образом уведомлен 22.04.2019г. (уведомление № 20  от 22.04.2019г.)

В проверяемом периоде руководителем объекта проверки является Бастаева Валентина Борисовна -  директор  МКОУ « Малодербетовская гимназия им.Б.Б.Бадмаева МРМО РК».

Общие сведения

В соответствии с Региональной программой  « Создание в Республике  Калмыкия

( исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025годы»,  утвержденной Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 января 2016 г. N 5 " МКОУ « Малодербетовская гимназия им.Б.Б.Бадмаева МРМО РК»   выступила заказчиком объекта «Капитальный ремонт  здания МКОУ « Малодербетовская гимназия им.Б.Б.Бадмаева» МРМО РК и заключила соответствующий муниципальный контракт № 1033893 от 28.08.2018 года

ИНН заказчика: 0805003420, цена контракта – 3 000 000,00 рублей, срок исполнения контракта  с  момента заключения  30 календарных дней.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее

- Размещение закупки в соответствии с планами-графиками заказчиков, соответствие планов-графиков доведенным лимитам бюджетных обязательств

Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджету  районного муниципального образования Республики Калмыкия на осуществление мероприятий, предусмотренных Региональной программой « Создание в Республике Калмыкия ( исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025годы» , утвержденной Постановлением Правительства Республики Калмыкия  № 5 от 11 января 2016 г. " № 2-ОУ  заключено 25 мая 2018года  между Министерством образования и науки Республики Калмыкия  и  Администрацией Малодербетовского районного муниципального образования.

В соответствии с Муниципальным контрактом № 1033893 (начало и окончания) работ предусмотрено с момента заключения контракта 30 календарных дней.

В соответствии со ст.38 Федерального закона № 44-ФЗ приказом МКОУ « Малодербетовская гимназия им.Б.Б.Бадмаева МРМО РК»  от 23.07.2018 года № 99 обязанности контрактного управляющего возложены на  Бембееву И.П.

Разработка плана закупок и плана-графика для МКОУ « Малодербетовская гимназия им.Б.Б.Бадмаева МРМО РК» входит в полномочия контрактного управляющего МКОУ « Малодербетовская гимназия им.Б.Б.Бадмаева МРМО РК»  (п.3.2.1 и 3.2.2. Положения о контрактном управляющем МКОУ « Малодербетовская гимназия им.Б.Б.Бадмаева МРМО РК»).

Работы по объекту «МКОУ « Малодербетовская гимназия им.Б.Б.Бадмаева МРМО РК»» внесены под номером 001, наименование позиции по КТРУ  43.39.19.190 план-графика закупок от 06 августа 2018 года, ИКЗ- 183080500342008050100100090004339243.

Таким образом, требования по размещению в Единой информационной системе предстоящего аукциона по объекту «Капитальный ремонт  здания МКОУ « Малодербетовская гимназия им.Б.Б.Бадмаева» МРМО РК в плане закупок и плане-графике закупок МКОУ « Малодербетовская гимназия им.Б.Б.Бадмаева» МРМО РК соблюдены.

- Обоснование начальной (максимальной) цены товаров (работ, услуг), включенных в план-график.

По данным ЕИС в 2018 году в соответствии с контрактом объем работ должен был составить 3 000 000,00 рублей, в том числе софинансирование  из  республиканского бюджетов -2700 000,00 рублей, местного – 300 000 ,00 рублей.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта в плане-графике МКОУ « Малодербетовская гимназия им.Б.Б.Бадмаева» МРМО РК» произведено проектно-сметным методом. К проверке представлены локальные сметы объекта «Капитальный ремонт  здания МКОУ « Малодербетовская гимназия им.Б.Б.Бадмаева» МРМО РК» на общую сумму 3 000 000,00 рубля.

Расчеты произведены в соответствии с методиками и нормативами, на основании локальных смет: МДС 81-35.2004 и « ГЭСН 2001 « ТЕР -2001( эталонная база ТСНБ в ред.2014года) .

Проверкой выбора метода определения начальной (максимальной) цены контракта в плане-графике и в извещении на проведение аукциона нарушений не установлено, начальная цена контракта определена в соответствии с локальными сметами объекта.

- Соблюдение требований законодательства при проведении процедур закупок для определения поставщика  товаров (работ, услуг).

Закупка совершена путем проведения аукциона в электронной форме, что соответствует требованиям ФЗ-44. Аукционная документация размещена 03.08.2018 года в Единой информационной системе, начальная (максимальная) цена контракта составила 3 000 000,00 рублей, начало закупки – июль 2018 года, что соответствует данным плана-графика на 2018 год.

Использована площадка в информационно- телекоммуникационной сети “Интернет»: www.etp-ets.ru.

В связи с тем, что на дату окончания срока подачи заявок до 06:00 ( время московское) 03 августа 2018 года подана 1 (одна) заявка от участника закупки с идентификационным номером «1» ООО УК « Легион» под номером извещения  № 0305300014718000006   Единая комиссия на заседание  по осуществлению закупок для нужд МКОУ « Малодербетовская гимназия им.Б.Б.Бадмаева» МРМО РК, утвержденная приказом МКОУ « Малодербетовская гимназия им.Б.Б.Бадмаева» МРМО РК»   от 23 июля 2018 года №100, в соответствии с ч.1 ст.71 ФЗ № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года провела рассмотрение обеих частей заявки и приняла следующее решение: отказать в допуске к участию в аукционе в связи с несоответствием требования.

В соответствии с ч.8 ст.67 Федерального закона от 5 апреля 2013г № 44-ФЗ признать электронный аукцион на капитальный ремонт здания МКОУ « Малодербетовская гимназия им.Б.Б.Бадмаева» по адресу: Республика Калмыкия, Малодербетовский район, село Малые Дербеты, ул.Советская, д.9 несостоявшимся, в связи с тем, что аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем . Аукцион  признан не состоявшимся.

Был объявлен повторный аукцион под № извещения 0305300014718000007.  Заседание единой комиссии было проведено 17 августа 2018 года. По окончании срока подачи   было подана одна заявка  от  участника закупки с идентификационным номером «1»  ООО « Тепло- Эксперт». Единая комиссия на заседание провела рассмотрение обеих частей заявки и приняла следующее решение: признать заявку на участие в аукционе в электронной форме  несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка.

Единая комиссия, рассмотрев первую и вторую часть заявки на участие в аукционе в электронной форме признала соответствующей требованиям Федерального закона 44-ФЗ и документации об электронном аукционе.

Заключить контракт на капитальный ремонт здания МКОУ « Малодербетовская гимназия им.Б.Б.Бадмаева» по адресу: Республика Калмыкия, Малодербетовский район, село Малые Дербеты, ул.Советская,д.9 с ООО «Тепло-Эксперт» в соответствии с п.25.1ч.1 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013г.№ 44-ФЗ, в порядке, установленном ст.83.2 Федерального закона от 5 апреля 2013г № 44-ФЗ.

- Своевременность и полнота выполнения контрактных обязательств поставщиком и заказчиком.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что подрядной организацией представлены следующие Акты выполненных работ по форме КС-2:

№1 от 26 октября 2018 года на сумму 2 249 969,00 рублей

№2 от 28 ноября  2018 года на сумму 750 031,00 рублей,

Итого на сумму 3 000 000,0 рублей.

Визуальным осмотром в ходе проверки подтверждено выполнение демонтажных работ,  разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16мм, установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема более 2м2 трехстворчатых, в том числе при наличие створок глухого остекления  в количестве 129 штук, установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах, ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно- известковым раствором, кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, штукатурка поверхностей внутри здания цементно – известковым или цементным раствором, окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке, смена обделок их листовой стали ( поясков, сандриков, отливов, карнизов).

В нарушение пункта 5.8 Муниципального контракта Заказчик подписал Акт о приемке выполненных работ ( форма КС-2), хотя  фактически работы выполнены в неполном объеме, не установлено 12 оконных блоков из ПВХ профилей.

В нарушении Федерального закона № 44-ФЗ и пункта 2.5 Муниципального контракта сроки оплаты Заказчиком  не выдержаны  и составляют  более 15 ( Пятнадцати) рабочих дней.

В соответствии с отчетами по исполнению контрактов  МКОУ « Малодербетовская гимназия им.Б.Б.Бадмаева» оплачены работы:

| № | дата | № п/п | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.02.19г. | 43942 | 1 000 000,00 |
|  |  | итого | 1 000 000,00 |

В соответствии с Соглашением от 25 мая 2018 года субсидии из вышестоящих бюджетов в 2018 году на софинансирование объекта МКОУ « Малодербетовская гимназия им.Б.Б.Бадмаева» не поступало. В 2019 году субсидия из республиканского бюджета составила 1 000 000,00 рублей. Из местного бюджета в соответствии с Соглашением должно выделится  300 000,00 рублей или 10 % от общих расходов на реконструкцию объекта, но на 01.05.2019 года  эта сумма не профинансирована. Таким образом кредиторская задолженность на 01.05.2019г составляет 2 000 000,00 рублей, из них 1700 000 рублей – республиканский бюджет и 300 000 рублей – местный бюджет.

- Размещение отчетов об исполнении контрактов или отдельных его этапов.

Исходя из письма МЭР РФ от 31 декабря 2014 г. № Д28и-2919 в соответствии с частью 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе и содержащем информацию об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта.

Согласно части 10 статьи 94 Закона № 44-ФЗ к отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги и документ о приемке таких результатов либо иной определенный законодательством Российской Федерации документ.

Таким образом, при осуществлении закупки услуг длящегося характера, оказываемых в течение года, необходимо проводить ежемесячную экспертизу оказанных услуг и составлять ежемесячный отчет, если условиями заключенного контракта этапы оказания услуг не предусматриваются, но приемка и оплата оказанных услуг производятся ежемесячно.

Проверкой установлено, что в соответствии с требования Федерального закона № 44-ФЗ заказчик  разместил в ЕИС сведения об исполнении контракта, к проверке представлено заключение экспертизы по приемке выполненных работ от 30 апреля 2019года.

Выводы по акту

- В рамках реализации мероприятия, предусмотренных Региональной программой «Создание в Республике Калмыкия (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия МКОУ « Малодербетовская гимназия им.Б.Б.Бадмаева»выступила заказчиком объекта  «Капитальный ремонт  здания МКОУ « Малодербетовская гимназия им.Б.Б.Бадмаева» МРМО РК»  и заключила соответствующий муниципальный контракт № 1033893 от 28.08.2018 года, цена контракта – 3 000 000 рублей, сроки выполнения ( начала и окончания) работ: с момента заключения  контракта 30 календарных дней..

2. Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджету  районного муниципального образования Республики Калмыкия на осуществление мероприятий, предусмотренных Региональной программой « Создание в Республике Калмыкия ( исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025годы» , утвержденной Постановлением Правительства Республики Калмыкия  № 5 от 11 января 2016 г. " № 2-ОУ  заключено 25 мая 2018года между Министерством образования и науки Республики Калмыкия  и  Администрацией Малодербетовского районного муниципального образования.

В соответствии с п.3.2.2. Соглашения субсидия предоставляется при наличии в бюджете Малодербетовского районного муниципального образования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

3. Требования по размещению в Единой информационной системе предстоящего аукциона на капитальный ремонт здания МКОУ « Малодербетовская гимназия им.Б.Б.Бадмаева», а также отражение аукциона в плане закупок и плане-графике закупок  МКОУ « Малодербетовская гимназия им.Б.Б.Бадмаева» соблюдены.

Проверкой выбора метода определения начальной (максимальной) цены контракта в плане-графике и в извещении на проведение аукциона нарушений не установлено, начальная цена контракта определена в соответствии с локальными сметами объекта.

4. Закупка совершена путем проведения аукциона в электронной форме.

5. Визуальным осмотром в ходе проверки подтверждено выполнение демонтажных работ,  разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16мм, установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема более 2м2 трехстворчатых, в том числе при наличие створок глухого остекления в количестве 129 штук, установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах, ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно- известковым раствором, кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, штукатурка поверхностей внутри здания цементно – известковым или цементным раствором, окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке, смена обделок их листовой стали ( поясков, сандриков, отливов, карнизов).

В нарушение пункта 5.8 Муниципального контракта Заказчик подписал Акт о приемке выполненных работ ( форма КС-2), хотя  фактически работы выполнены в неполном объеме, не установлено 12 оконных блоков из ПВХ профилей.

6. В соответствии  с Соглашением от 25 мая 2018 года субсидии из вышестоящих бюджетов в 2018 году на софинансирование объекта МКОУ « Малодербетовская гимназия им.Б.Б.Бадмаева» не поступало. В 2019 году субсидия из республиканского бюджета составила 1 000 000,00 рублей. Из местного бюджета в соответствии с Соглашением должно выделится  300 000,00 рублей или 10 % от общих расходов на реконструкцию объекта, но на 01.05.2019 года  эта сумма не профинансирована. Таким образом кредиторская задолженность на 01.05.2019г составляет 2 000 000,00 рублей, из них 1700 000 рублей – республиканский бюджет и 300 000 рублей – местный бюджет.

7. Проверкой установлено, что в соответствии с требования Федерального закона № 44-ФЗ заказчик  разместил в ЕИС сведения об исполнении контракта, к проверке представлено заключение экспертизы по приемке выполненных работ от 30 апреля 2019 года.

Председатель

Контрольно-счетной палаты

Малодербетовского РМО РК                                                    П.Д.Дорджиева

Директор МКОУ

« Малодербетовская гимназия

им.Б.Б.Бадмаева»			                                        В.Б.Бастаева